

Российская Федерация

Новгородская область

Администрация СОЛЕЦКОГО муниципального округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 05.02.2021 №190

(в редакции от 25.03.2021 № 425,от 30.03.2021 №441,

от 07.09.2021 № 1303)

г. Сольцы

|  |
| --- |
| **Об утверждении муниципальной программы Солецкого муниципального округа «Улучшение степени благоустройства территории Солецкого муниципального округа»**  |

 В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Администрации муниципального района от 31.08.2020 №1015 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Солецкого муниципального округа Новгородской области», Порядка принятия решений о разработки муниципальных программ Солецкого муниципального округа, их форм и реализации от 29.01.2021 №142, в целях улучшение степени благоустройства территории Солецкого муниципального округа за счет обеспечения комфортных и безопасных условий проживания населения, Администрация Солецкого муниципального округа

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1.Утвердить прилагаемую муниципальную программу Солецкого муниципального округа «Улучшение степени благоустройства территории Солецкого муниципального округа ».

3. Настоящее постановление вступает в силус момента официального опубликования.

4. Опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном издании - бюллетень «Солецкий вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Солецкого муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

**Заместитель Главы администрации Ю.В. Михайлова**

УТВЕРЖДЕНА

постановлением Администрации

муниципального района

от 05.02.2021 № 190

(в редакции от 25.03.2021 № 425, от 30.03.2021 №441)

**ПАСПОРТ**

**муниципальной программы Солецкого муниципального округа**

**«Улучшение степени благоустройства территории**

**Солецкого муниципального округа»**

(далее – муниципальная программа)

**1.Ответственный исполнитель муниципальной программы:**

Комитет градостроительства и благоустройства Администрации муниципального округа (далее - Комитет градостроительства и благоустройства);

**2. Соисполнители муниципальной программы:**

Комитет жилищно-коммунального хозяйства, дорожного строительства и транспорта Администрации муниципального округа (далее - Комитет жилищно-коммунального хозяйства, дорожного строительства и транспорта);

МБУ «Солецкое городское хозяйство», территориальные отделы.

**3. Подпрограммы муниципальной программы:**

Подпрограмм муниципальной программы нет.

**4. Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N п/п | Цели, задачи муниципальнойпрограммы, наименование иединица измерения целевогопоказателя |  Значения целевого показателя по годам |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **I.** | **Цель 1: Улучшение степени благоустройства территории Солецкого муниципального округа за счет обеспечения комфортных и безопасных условий проживания населения**  |
| **1.** | **Задача 1. Обеспечение освещения территории городского поселения в темное время суток** |
| 1.1. | Показатель 1. Время работы уличного освещения, часов | 3796 | 3796 | 3796 | 3796 | 3796 | 3796 |
| **2.** | **Задача 2. Обеспечение текущего ремонта, содержания и обслуживания объектов уличного освещения муниципального округа** |
| 2.1. | Показатель 1. Поддержание в рабочем состоянии светильников от их общего количества, не менее %  | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| **3.** | **Задача 3. Текущее содержание территории общего пользования муниципального округа** |
| 3.1. | Показатель 1. Количество выполненных работ от общего числа, предусмотренного муниципальным заданием, не менее % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | **Задача 4. реализация приоритетного регионального проекта «Народный бюджет».** |
| 4.1 | Показатель 1. Количество реализованных приоритетных региональных проектов «Народный бюджет», шт. (ед.) | 1 | - | - | - | - | - |
| 4.2 | Показатель 2. Количество реализованных приоритетных региональных проектов «Народный бюджет»шт. (ед.) | - | 1 | - | - | - |  |
| **5.** | **Задача 5. Реализация проекта поддержки местных инициатив граждан: «Обустройство кладбища д. Ситня» по адресу: д. Ситня, пер. Школьный, з/у 3а** |
| 5.1. | Показатель 1. Количество реализованных проектов поддержки местных инициатив граждан,шт. (ед.) | 1 | - | - | - | - | - |
| 6 | **Задача 6. Поддержка местных инициатив ТОС «Обустройство общественной территории ТОС «НАДЕЖДА» по адресу: Солецкий муниципальный округ, д. Большое Заборовье, ул. Вольная»** |
| 6.1 | Показатель 1. Количество реализованных проектов поддержки местных инициатив, шт. (ед.) | 1 | - | - | - | - | - |
| 7 | **Задача 7. Поддержка местных инициатив ТОС «РЕТНО» «Выполнение комплексных мероприятий по ликвидации очагов распространения борщевика Сосновского (химическая обработка по борьбе с борщевиком в д. Ретно)»** |
| 7.1 | Показатель 1. Количество реализованных проектов поддержки местных инициатив, шт. (ед.) | 1 | - | - | - | - | - |
| 8 | **Задача 8. Поддержка местных инициатив ТОС «СВЕТЛИЦЫ» «Благоустройство территории гражданского кладбища «Доворецкое» расположенного по адресу: д. Доворец, ул. Мира, з/у1к»** |
| 8.1 | Показатель 1. Количество реализованных проектов поддержки местных инициатив, шт. (ед.) | - | 1 | - | - | - | - |
| 9 | **Задача 9. Поддержка местных инициатив ТОС «Снос аварийный деревьев (опиливание крон) по ул. Гагарина, . Комсомола, пр-т Советский г. Сольцы»** |
| 9.1 | Показатель 1. Количество реализованных проектов поддержки местных инициатив, шт. (ед.) | 1 | - | - | - | - | - |
| 10 | **Задача 10. Уничтожение борщевика Сосновского химическим методом (двукратная обработкой 1 га) в д. Дуброво** |
| 10.1 | Площадь земельных участков, на которых уничтожен борщевик , га | 1 | 7 | 8 | 9 | - | - |
| 11 | **Задача 11. Уничтожение борщевика Сосновского химическим методом (двукратная обработкой) в д. Невское** |
| 11.1 | Площадь земельных участков, на которых уничтожен борщевик , га | 1,5 | - | - | - | - | - |
| 12 | **Задача 12. Выполнение комплексных мероприятий по ликвидации очагов распространения борщевика Сосновского в Горки** |
| 12.1 | Площадь земельных участков, на которых уничтожен борщевик, га | 2 | 5 | 6 | 7 | - | - |
| 13 | **Задача 13.Реализация проекта поддержки местных инициатив граждан: «Благоустройство кладбища д. Боровня»** |
| 13.1 | Показатель 1. Количество реализованных проектов поддержки местных инициатив, шт. (ед.) | - | 1 | - | - | - | - |
| 14 | **Задача 14. Поддержка местных инициатив ТОС «РАДУГА Спиливание сухих и аварийных деревьев на кладбище д. Ситня»** |
| 14.1 | Показатель 1. Количество реализованных проектов поддержки местных инициатив граждан шт. (ед.) | - | 1 | - | - | - | - |
| 15 | **Задача 15. Уничтожение борщевика Сосновского химическим методом (двукратная обработкой)** |
| 15.1 | Показатель 1. Площадь земельных участков, на которых уничтожен борщевик, га | - | 3 | 3,5 | 4 | - | - |
| 16 | **Задача 16. Создание и восстановление воинский захоронений на территории Солецкого муниципального округа** |
| 16.1 | Показатель 1.Колличество созданных и (или) восстановление воинский захоронений на территории Солецкого муниципального округа, шт. (ед.) | - | 1 | 1 | 1 | - | - |
| 17 | **Задача 17. Поддержка местных инициатив ТОС №5 «Снос аварийных деревьев (опиливание крон) по ул. Володарского, ул. Герцена, ул. 40лет Октября, пер. Пушкина, пер. Курятника в г. Сольцы** |
| 17.1 | Показатель 1. Количество реализованных проектов поддержки местных инициатив, шт. (ед.) | - | 1 | 1 | 1 | - | - |
| 18 | **Задача 18.Поддержка местных инициатив ТОС «Крапивно» «Снос аварийных деревьев (опиливание крон) по ул. Зеленая, Цветочная»** |
| 18.1 | Показатель 1. Количество реализованных проектов поддержки местных инициатив, шт. (ед.) | - | 1 | - | - | - | - |
| 19 | **Задача 19. Уничтожение борщевика Сосновского химическим методом (двукратная обработкой)** |
| 19.1 | Площадь земельных участков, на которых уничтожен борщевик , га | - | 10 | 12,5 | 15 | - | - |
| 20 | **Задача 20.Поддержка местных инициатив ТОС «Велебицы» «Спиливание аварийных деревьев в д. Велебицы** |
| 20.1 | Показатель 1. Количество реализованных проектов поддержки местных инициатив, шт. (ед.) | - | 1 | - | - | - | - |
| 21 | **Задача 21. Реализация проекта поддержки местных инициатив «Обустройство мемориала сожженным мирным жителям в годы Великой Отечественной войны" в д. Доворец** |
| 21.1 | Показатель 1. Количество реализованных проектов поддержки местных инициатив, шт. (ед.) | - | 1 | - | - | - | - |

**5.Сроки реализации муниципальной программы:**

2021-2026 годы.

**6. Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам реализации (тыс.руб.):**

|  |  |
| --- | --- |
|  Год  | Источник финансирования |
| федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет | внебюджетные | всего |
| муниципального округа | средства |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2021 | 0,00000 | 1677,00000 | 16789,82429 | 100,00000 | 18566,82429 |
| 2022 | 0,00000 | 2063,35700 | 18252,48400 | 0,00000 | 20315,84100 |
| 2023 | 0,00000 | 2656,80047 | 17139,16137 | 0,00000 | 19795,96184 |
| 2024 | 0,00000 | 2446,64510 | 17137,03859 | 0,00000 | 19583,68369 |
| 2025 | 0,00000 | 0,00000 | 12120,80000 | 0,00000 | 12120,80000 |
| 2026 | 0,00000 | 0,00000 | 12120,80000 | 0,00000 | 12120,80000 |
| **всего** | **0,00000** | **8843,80257** | **93560,10825** | **100,00000** | **102503,91082** |

**7. Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы:**

- освещение территории Солецкого муниципального округа в темное время суток;

- обеспечение бесперебойной работы уличного освещения на территории Солецкого муниципального округа;

- текущее содержание территории общего пользования муниципального округа;

- реализация приоритетного регионального проекта «Народный бюджет».

**Характеристика текущего состояния с указанием основных проблем соответствующей сферы социально-экономического развития Солецкого муниципального округа, приоритеты и цели**

Площадь Солецкого муниципального округа составляет 1422,1 км², по территории округа проходит более 161,9 км дорог общего пользования, на территории поселения располагается большое количество пешеходных дорожек, проездов, проходов, которые нуждаются в освещении в темное время суток. Качественная бесперебойная работа уличного освещения напрямую зависит от своевременного и полноценного обслуживания и ремонта светильников, которых на балансе Администрации имеется 1309, и линий электропередач.

На территории Солецкого муниципального округа находится множество деревьев, многие из которых в результате долговременного не проведения работ по опилке крон стали аварийными и представляют опасность для людей и могут повредить имущество. Такие деревья необходимо спиливать. Благоустройство Солецкого муниципального округа в части опилки крон деревьев позволит не только улучшить внешний вид аллей, но и обезопасит линии электропередач (ЛЭП) от веток деревьев, а также не позволит им вырасти более допустимой высоты и стать аварийными.

На территории Солецкого городского поселения имеется три кладбища. Их территорию необходимо содержать в чистоте не только в преддверии церковных праздников, а регулярно для удобства посещения родственниками погребенных и проведения траурных церемоний.

Улучшение комфорта проживания для населения невозможно без установки скамеек, вазонов, элементов детских игровых площадок и других малых архитектурных форм и ремонта существующих, а также поддержания в нормативном состоянии памятников.

 В летнее время года значительное число населения проводит время в местах для купания, расположенных на территории Солецкого городского поселения. Безопасное и комфортное пребывание людей в этих местах может быть обеспечено только после водолазного обследования акватории пляжей с извлечением опасных предметов и анализа воды в реке и почвы на пляжах на предмет наличия и концентрации опасных вирусов или вредных веществ.

Муниципальная программа Солецкого городского поселения направлена на реализацию полномочий, возложенных Федеральным законом от 06 октября 2003года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»  на органы местного самоуправления. Выполнение части мероприятий, оцениваемых 2 показателями, поручено МБУ «Солецкое городское хозяйство» и территориальным отделам. От качественной и эффективной работы этого учреждения зависит не только выполнение соответствующих пунктов муниципальных программ, но и результативность работы Администрации муниципального района в целом, а также удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления и эффективность расходования бюджетных средств.

**Перечень и анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации муниципальной программы**

Перечень возможных рисков при реализации муниципальнойпрограммы:

- правовые риски связаны с изменением законодательства Российской Федерации и области, длительностью формирования нормативно-правовой базы, необходимой для эффективной реализации муниципальной программы, что может привести к существенному увеличению планируемых сроков или изменению условий реализации программных мероприятий;

- финансовые риски, связанные с сокращением бюджетного финансирования, выделенного на выполнение муниципальной программы, удорожанием стоимости товаров (услуг), непрогнозируемыми инфляционными процессами;

- административные риски, связанные с невыполнением или ненадлежащим выполнением обязательств поставщиками и подрядчиками работ по реализации мероприятий муниципальной программы;

К рискам реализации Программы следует отнести следующие:

1. Риск исполнителей (соисполнителей), который связан с возникновением проблем в реализации в результате недостаточной квалификации и (или) недобросовестности ответственных исполнителей, что может привести к нецелевому и (или) неэффективному использованию бюджетных средств, невыполнению мероприятий программы.

2. Риск ухудшения состояния экономики, что может привести к снижению бюджетных доходов, в том числе повышению инфляции, снижению темпов экономического роста и доходов населения, что приведет к сокращению бюджета поселения.

3. Риск возникновения обстоятельств непреодолимой силы, в том числе природных и техногенных катастроф и катаклизмов, что может привести к существенному снижению состояния жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры муниципального округа, а также потребовать концентрации средств бюджета муниципального округа на преодоление последствий таких катастроф.

4. Риск, связанный с изменением законодательства Российской Федерации и принципов регулирования межбюджетных отношений в части финансирования муниципальной программы.

В случае необходимости планируется ежегодно производить корректировку мероприятий муниципальной программы с перераспределением объемов финансирования в зависимости от динамики и темпов достижения поставленных задач.

**Механизм управления реализацией муниципальной программы**

Комитет градостроительства и благоустройства осуществляет контроль за реализацией муниципальной программы в том числе:

- контроль и координацию выполнения запланированных мероприятий;

- подготовку при необходимости предложений по уточнению мероприятий, объемов финансирования, исполнителей, целевых показателей реализации муниципальной программы;

- обеспечение эффективности реализации программы в целом.

Комитет градостроительства и благоустройства, а так же соисполнители муниципальной программы до 5 июля текущего года и до 20 февраля года, следующего за отчетным, составляет полугодовой и годовой отчеты о ходе реализации программы, обеспечивает их согласование с первым заместителем Главы администрации и представляет их в Управления деламиАдминистрации муниципального округа.Расчёт интегральной оценки эффективности реализации программы составляется ежегодно до 20 февраля года, следующего за отчётным.

К отчету прилагается пояснительная записка. В случае невыполнения запланированных мероприятий и целевых показателей муниципальной программы в пояснительной записке указываются сведения о причинах невыполнения, а также информация о причинах неполного освоения финансовых средств.

Приложение

 к муниципальной программе

«Улучшение степени благоустройства территории

Солецкого муниципального округа»

Мероприятия муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | Срок реализации | Целевой показатель (номер целевого показатели из паспорта муниципа-льной программы) | Источник финансирования | Объем финансирования по годам(тыс. руб.) |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | **Обеспечение освещения территории муниципального округа в темное время суток** |
| 1.1 | Работа уличных светильников на территории Солецкого муниципального округа протяжении темного времени суток | Комитет жилищно-коммунального хозяйства, дорожного строительства и транспорта | 2021-2026годы | 1.1 | Бюджет муниципального округа | 7925,52571 | 5284,00000 | 5284,00000 | 5284,00000 | 5284,00000 | 5284,00000 |
| Выбитский территориальный отделГорский территориальный отделДубровский территориальный отдел | 2021-2026годы | 1.1 | Бюджет муниципального округа | 675,816666675,816667675,816667 | 1360,000001400,000001500,00000 | 1360,000001400,000001500,00000 | 1360,000001400,000001500,00000 | 2000,00000 | 2000,00000 |
| 2 | **Обеспечение текущего ремонта, содержания и обслуживания объектов уличного освещения муниципального округа** |
| 2.1 | Текущий ремонт, содержание и обслуживание объектов уличного освещения | Комитет жилищно-коммунального хозяйства, дорожного строительства и транспорта | 2021-2026годы | 2.1 | Бюджет муниципального округа | 430,00000 | 350,00000 | 350,00000 | 350,00000 | 400,00000 | 400,00000 |
| Выбитский территориальный отделГорский территориальный отделДубровский территориальный отдел | 2021-2026годы | 2.1 | Бюджет муниципального округа | 151,8171547,80585246,37700 | 100,00000200,00000100,00000 | 100,00000200,00000100,00000 | 100,00000200,00000100,00000 | 826,00000 | 826,00000 |
| 3. | **Текущее содержание территории общего пользования муниципального округа** |
| 3.1 | Организация благоустройства и озеленения; Уборка территории аналогичная деятельность;Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения | МБУ «Солецкое городское хозяйство» | 2021-2026годы | 3.1 | Бюджет муниципального округаОбластной бюджет | 3862,80000 | 5102,4840085,61600 | 5130,32500- | 5080,32500- | 7051,75900- | 7051,75900- |
| Выбитский территориальный отделГорский территориальный отделДубровский территориальный отдел | 2021-2026годы | 3.1 |  | 219,50000219,50000276,90000 | 375,00000202,00000321,00000 | 436,00000209,00000343,00000 | 426,00000189,00000323,00000 | 506,00000329,00000513,00000 | 506,00000329,00000 513,00000 |
| 4 | **Реализация приоритетного регионального проекта «Народный бюджет»** |
| 4.1 | Реализация приоритетного регионального проекта «Народный бюджет» в рамках инициативы «Обустройство парка семейного отдыха «Авиатор» обустройство тропиночной сети и оснований для детских площадок, установка малых архитектурных форм | МБУ «Солецкое городское хозяйство» | 2021год | 4.1 | Бюджет муниципального округаобластной бюджет | 1000.000001000.00000 | - | - | - | - | - |
| 4.2 | Реализация приоритетного регионального проекта «Народный бюджет» в рамках инициативы «Обустройство парка семейного отдыха «Авиатор» | МБУ «Солецкое городское хозяйство» | 2022год | 4.2 | Бюджет муниципального округаобластной бюджет | - | 1000.000001000.00000 | - | - | - | - |
| 5 | **Реализация проекта поддержки местных инициатив граждан: «Обустройство кладбища д. Ситня» по адресу: д. Ситня, пер. Школьный, з/у 3а** |
| 5.1 | Реализация проекта поддержки местных инициатив граждан: «Обустройство кладбища д. Ситня» по адресу: д. Ситня, пер. Школьный, з/у 3а | Дубровский территориальный отдел | 2021год | 5.1 | Бюджет муниципального округаобластной бюджетвнебюджетные средства | 150.00000500.0000100.00000 | - | - | - | - | - |
| 6 | **Поддержка местных инициатив ТОС «Обустройство общественной территории ТОС «НАДЕЖДА» по адресу: Солецкий муниципальный округ, д. Большое Заборовье, ул. Вольная»** |
| 6.1 | Поддержка местных инициатив ТОС «Обустройство общественной территории ТОС «НАДЕЖДА» по адресу: Солецкий муниципальный округ, д. Большое Заборовье, ул. Вольная» | Дубровский территориальный отдел | 2021 год | 6.1 | Бюджет муниципального округаобластной бюджет | 20.00000 59,00000 | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 7 | **Поддержка местных инициатив ТОС «РЕТНО» «Выполнение комплексных мероприятий по ликвидации очагов распространения борщевика Сосновского (химическая обработка по борьбе с борщевиком в д. Ретно)»** |
| 7.1 | Поддержка местных инициатив ТОС «РЕТНО» «Выполнение комплексных мероприятий по ликвидации очагов распространения борщевика Сосновского (хи-мическая обработка по борьбе с борщевиком в д. Ретно)» | Горский территориальный отдел | 2021 год | 7.1 | Бюджет муниципального округаобластной бюджет | 20.0000059,00000 | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 8 | **Поддержка местных инициатив ТОС «СВЕТЛИЦЫ» «Благоустройство общественного кладбища д. Доворец по адресу: ул. Мира, з/у1к»** |
| 8.1 | Поддержка местных инициатив ТОС «СВЕТЛИЦЫ» «Благоустройство общественного кладбища д. Доворец по адресу: ул. Мира, з/у1к» | Выбитский территориальный отдел | 2021 год | 8.1 | Бюджет муниципального округаобластной бюджет | - | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 9 | **Поддержка местных инициатив ТОС «Снос аварийный деревьев (опиливание крон) по ул. Гагарина, . Комсомола, пр-т Советский г. Сольцы»** |
| 9.1 | Поддержка местных инициатив ТОС «Снос аварийный деревьев (опиливание крон) по ул. Га-гарина, . Комсомола, пр-т Советский г. Сольцы» | МБУ «Солецкое городское хозяйство» | 2021 год | 9.1 | Бюджет муниципального округаобластной бюджет | 90.0000059,00000 | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 10 | **Уничтожение борщевика Сосновского химическим методом (двукратная обработкой 1 га) в д. Дуброво**  |
| 10.1 | Уничтожение борщевика Сосновского химическим методом (двукратная обработкой 1 га) в д. Дуброво | Дубровский территориальный отдел | 2021-2022 года | 10.1 | Бюджет муниципального округаобластной бюджет | 24,69998 | 150,00000 | 170,00000 | 190,00000 | **-** | **-** |
| 11 | **Уничтожение борщевика Сосновского химическим методом (двукратная обработкой) в д. Невское** |
| 11.1 | Уничтожение борщевика Сосновского химическим методом (двукратная обработкой) в д. Невское | Выбитский территориальный отдел | 2021 год | 11.1 | Бюджет муниципального округаобластной бюджет | 36,75000 | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 12 | **Выполнение комплексных мероприятий по ликвидации очагов распространения борщевика Сосновского в Горки** |
| 12.1 | Выполнение комплексных мероприятий по ликвидации очагов распространения борщевика Сосновского в Горки | Горский территориальный отдел | 2021 год2022 год |  21.1 | Бюджет муниципального округаобластной бюджет | 40,69860 | 100,00000 | 120,00000 | 140,00000 | **-** | **-** |
| 13. | **Реализация проекта поддержки местных инициатив граждан: «Благоустройство кладбища д. Боровня»** |
| 13.1 | Реализация проекта поддержки местных инициатив граждан: «Благоустройство кладбища д. Боровня»  | Горский территориальный отдел | 2022год | 13.1 | Бюджет муниципального округаобластной бюджет | - | 120.00000 | - | - | - | - |
| 14 | **Поддержка местных инициатив ТОС «РАДУГА Спиливание сухих и аварийных деревьев на кладбище д. Ситня»** |
| 14.1 | Поддержка местных инициатив ТОС «РАДУГА Спиливание сухих и аварийных деревьев на кладбище д. Ситня» | Дубровский территориальный отдел | 2022 год | 14.1 | Бюджет муниципального округаобластной бюджет | **-** | 26.50000 | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 15 | **Уничтожение борщевика Сосновского химическим методом (двукратная обработкой)**  |
| 15.1 | Уничтожение борщевика Сосновского химическим методом (двукратная обработкой) | Выбитский территориальный отдел | 2022 год | 15.1 | Бюджет муниципального округаобластной бюджет | **-** | 60.00000 | 70.00000 | 80.00000 | **-** | **-** |
| 16 | **Создание и восстановление воинский захоронений на территории Солецкого муниципального округа** |
| 16.1 | Создание и восстановление воинский захоронений на территории Солецкого муниципального округа | Комитет культуры и молодежной политики МБУ «Солецкое городское хозяйство» | 2022 год | 16.1 | Бюджет муниципального округаобластной бюджет | **-** | 78,00000977,74010 | 26.836372656,80047 | 24.713592446,64510 | **-** | **-** |
| 17 | **Поддержка местных инициатив ТОС №5 «Снос аварийных деревьев (опиливание крон) по ул. Володарского, ул. Герцена, ул. 40лет Октября, пер. Пушкина, пер. Курятника в г. Сольцы** |
| 17.1 | Поддержка местных инициатив ТОС №5 «Снос аварийных деревьев (опиливание крон) по ул. Володарского, ул. Герцена, ул. 40лет Октября, пер. Пушкина, пер. Курятника в г. Сольцы | МБУ «Солецкое городское хозяйство» | 2022 год | 17.1 | Бюджет муниципального округаобластной бюджет | - | 90.00000 | 90.00000 | 90.00000 | **-** | **-** |
| 18 | **Поддержка местных инициатив ТОС «Крапивно» «Снос аварийных деревьев (опиливание крон) по ул. Зеленая, Цветочная»** |
| 18.1 | Поддержка местных инициатив ТОС «Крапивно» «Снос аварийных деревьев (опиливание крон) по ул. Зеленая, Цветочная» | Горский территориальный отдел | 2022 год | 18.1 | Бюджет муниципального округаобластной бюджет | **-** | 26.50000 | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 19 | **Уничтожение борщевика Сосновского химическим методом (двукратная обработкой)** |
| 19.1 | Уничтожение борщевика Сосновского химическим методом (двукратная обработкой) | МБУ «Солецкое городское хозяйство» | 2022 год | 19.1 | Бюджет муниципального округаобластной бюджет | **-** | 200.00000 | 250,00000 | 300,00000 | **-** | **-** |
| 20 |  **Поддержка местных инициатив ТОС «Велебицы» «Спиливание аварийных деревьев в д. Велебицы** |
| 20.1 | Поддержка местных инициатив ТОС «Велебицы» «Спиливание аварийных деревьев в д. Велебицы | Выбитский территориальный отдел | 2022 год | 20.1 | Бюджет муниципального округаобластной бюджет | **-** | 26,500000 | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 21 | **Реализация проекта поддержки местных инициатив «Обустройство мемориала сожженным мирным жителям в годы Великой Отечественной войны"** **в д. Доворец** |
| 21.1 | Реализация проекта поддержки местных инициатив «Обустройство мемориала сожженным мирным жителям в годы Великой Отечественной войны" в д. Доворец | Выбитский территориальный отдел | 2022 год | 21.1 | Бюджет муниципального округаобластной бюджет | **-** | 80.00000 | **-** | **-** | **-** | **-** |
|  | Итого по программе |  |  |  |  | **18566,82429** | **20315,84100** | **19795,96184** | **19583,68369** | **16909,75900** | **16909,75900** |