|  |  | ГЕНЕРАЛЬНАЯ СХЕМА БЛАГОУСТРОЙСТВА ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО КОМПЛЕКСНОМУ БЛОГОУСТРОЙСТВУ ТЕРРРИТОРИИ 1 – РЕМОНТ АСФАЛЬТОВОГО ПОКРЫТИЯ С УСТАНОВКОЙ БОРТОВОГО КАМНЯ; 2- РЕМОНТ ДОРОЖНО-ТРОПИНОЧНОЙ СЕТИ 3 – ВЫРАВНИВАНИЕ ГРУНТА (СРЕЗАНИЕ ВЕРХНЕГО СЛОЯ И ПОДСЫПКА, ОЧИСТКА ОТ ПОРОСЛИ); 4 – ОБУСТРОЙСТВО ДОРОЖНО-ТРОПИНОЧНОЙ СЕТИ; 5 - ОБУСТРОЙСТВО МЕСТА ДЛЯ КУПАНИЯ (ВЫРАВНИВАНИЕ БЕРЕГОВОЙ ЛИНИИ, ПОДСЫПКА ПЕСКОМ ИЛИ ГАЛЬКОЙ, УСТАНОВКА СКАМЕЕК, УРН, КАБИНОК ДЛЯ ПЕРЕОДЕВАНИЯ, ДЕРЕВЯННЫХ ГРИБКОВ ОТ СОЛНЦА ); 6 – РЕМОНТ ПЛОЩАДКИ ДЛЯ ПЛЯЖНОГО ВОЛЕЙБОЛА; 7 – УСТРОЙСТВО СПОРТИВНОЙ ПЛОЩАДКИ ДЛЯ СДАЧИ НОРМ ГТО 8 – РЕМОНТ МОСТИКА ЧЕРЕЗ РУЧЕЙ КРУТЕЦ УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ: - 1 ЭТАП БЛАГОУСТРОЙСТВА ТЕРРИТОРИИ Проводимые мероприятия: Ремонт асфальтового покрытия с заменой бортового камня площадки от городского рынка, до здания по адресу: г.Сольцы, ул. Гагарина, д.7а; ремонт дорожно-ропиночной сети от здания по адресу: г.Сольцы, ул. Гагарина, д.7а до пересечения улицы Красных Партизан и набережной 7 Ноября; ремонт моста через ручей Крутец. - 2 ЭТАП БЛАГОУСТРОЙСТВА ТЕРРИТОРИИ Проводимые мероприятия: Выравнивание грунта (срезание верхнего слоя и подсыпка, очистка от поросли); ремонт существующей площадки для пляжного волейбола; обустройство площадки для сдачи норм ГТО; обустройство места для купания (выравнивание и подсыпка береговой линии, установка, урн, скамеек, кабинок для переодевания, деревянных грибков от солнца); установка малых архитектурных форм; обустройство дорожно-тропиночной сети.; 2 8 2 2 5 7 6 1 3 4. |
| --- | --- | --- |
| Взаим. инв. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подп. и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ДИЗАЙН-ПРОЕКТ БЛАГОУСТРОЙСТВА ТЕРРИТОРИИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ «ПЛОЩАДКА «НАБЕРЕЖНАЯ РЕКИ ШЕЛОНЬ» |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Новгородская область, Солецкий муниципальный район, Солецкое городское поселение, г. Сольцы, от здания №2а по ул.Луначарского до ул. Красных партизан |  |  |  |
|  |  |  | Должность | Ф.И.О. | Подпись | Дата |  |  |  |  |
|  |  |  | Выполнил | Колесникова И.А. |  |  | Генеральная схема благоустройства | Стадия | Лист | Листов |
| Инв.№ |  |  |  |  |  |  |  | П | 10 | 12 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация Солецкого муниципального района |  |  |
|  |  | ВИЗУАЛИЗАЦИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Взаим. инв. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подп. и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ДИЗАЙН-ПРОЕКТ БЛАГОУСТРОЙСТВА ТЕРРИТОРИИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ «ПЛОЩАДКА «НАБЕРЕЖНАЯ РЕКИ ШЕЛОНЬ» |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Новгородская область, Солецкий муниципальный район, Солецкое городское поселение, г. Сольцы, от здания №2а по ул.Луначарского до ул. Красных партизан |  |  |  |
|  |  |  | Должность | Ф.И.О. | Подпись | Дата |  |  |  |  |
|  |  |  | Выполнил | Колесникова И.А. |  |  | Визуализация | Стадия | Лист | Листов |
| Инв.№ |  |  |  |  |  |  |  | П | 11 | 12 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация Солецкого муниципального района |  |  |